جدول آخرين وضعيت مراكز ارتقاي مهارت شهركهاي صنعتي مناطق

| رديف | استان | نام پروژه | درصد پيشرفت فيزيكي | تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي | تعداد شاغلين واقعي شهرك صنعتي | پيشنهاد مديركل استان در خصوص ادامه يا توقف پروژه | وضعيت فعلي پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | در حال بهره برداري | در حال تجهيز | در حال ساخت | غير فعال |
| 1 | خراسان جنوبي | شهرك صنعتي بيرجند | 100 | 159 | 2976 | ادامه پروژه | * |  |  |  |
| 2 | قزوين | شهرك صنعتي ليا | 55 | 240 | 5800 | توقف پروژه |  |  | * |  |
| 3 | قزوين | شهرك صنعتي كاسپين | 51 | 70 | 2900 | توقف پروژه |  |  | * |  |
| 4 | سيستان و بلوچستان | مركز جوار شهرك صنعتي زابل | 29 | - | - | - |  |  |  | * |
| 5 | سيستان و بلوچستان | مركز جوار شهرك صنعتي كنارك | 100 | - | - | (مرکز ثابت شده است) | * |  |  |  |
| 6 | سيستان و بلوچستان | مركز جوار شهرك صنعتي زاهدان | 100 | - | - | - | * |  |  |  |

جدول آخرين وضعيت تعهد و عملكرد آموزشي مراكز ارتقاي مهارت و شاغلين شهركهاي صنعتي مناطق

| رديف | استان | نام پروژه | درصد پيشرفت فيزيكي | تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي | تعداد شاغلين واقعي شهرك صنعتي | پيشنهاد مديركل استان در خصوص ادامه يا توقف پروژه | وضعيت فعلي پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | در حال بهره برداري | در حال تجهيز | در حال ساخت | غير فعال |
| 7 | كردستان | سنندج | - | - | - | توقف پروژه |  |  |  | * |
| 8 | كردستان | سقز | - | - | - | توقف پروژه |  |  |  | * |
| 9 | مازندران | شهرك صنعتي ساري | 100 | 93 | 1410 | - |  | * |  |  |
| 10 | مازندران | شهرك صنعتي سلمانشهر | 100 | 60 | 712 | - | * |  |  |  |
| 11 | مازندران | شهرك صنعتي بابل(بند پي شرقي) | 100 | 60 | 731 | - | * |  |  |  |
| 12 | تهران | علی آباد | - | - | - | - |  |  |  | * |
| 13 | تهران | شمس آباد | - | - | - | - |  |  |  | * |
| 14 | تهران | عباس آباد | - | - | - | - |  |  |  | * |

| رديف | استان | نام پروژه | درصد پيشرفت فيزيكي | تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي | تعداد شاغلين واقعي شهرك صنعتي | پيشنهاد مديركل استان در خصوص ادامه يا توقف پروژه | وضعيت فعلي پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | در حال بهره برداري | در حال تجهيز | در حال ساخت | غير فعال |
| 15 | آذربايجان غربي | شهرك صنعتي اروميه | 100 | 158 | 3998 | ادامه پروژه | * |  |  |  |
| 16 | آذربايجان غربي | شهرك صنعتي خوي | 100 | 87 | 1732 | ادامه پروژه |  | * |  |  |
| 17 | آذربايجان شرقي | شهرك صنعتي شهيد سليمي | 84/37 | 391 | 11651 | با توجه به برنامه ريزي و هزينه هاي انجام شده و نيازهاي آموزشي موجود در شهرك ادامه ساخت و تكميل و تجهيز پروژه پيشنهاد مي گردد. |  |  |  | * |
| 18 | آذربايجان شرقي | شهرك صنعتي مرند | 83/29 | 52 | 975 | با توجه به برنامه ريزي و هزينه هاي انجام شده و نيازهاي آموزشي موجود در شهرك ادامه ساخت و تكميل و تجهيز پروژه پيشنهاد مي گردد. |  |  |  | * |
| 19 | آذربايجان شرقي | شهرك صنعتي صنايع ساختماني | 83/29 | 41 | 785 | با توجه به برنامه ريزي و هزينه هاي انجام شده و نيازهاي آموزشي موجود در شهرك ادامه ساخت و تكميل و تجهيز پروژه پيشنهاد مي گردد. |  |  |  | * |
| 20 | چهارمحال و بختياري | شهرك صنعتي شهركرد | 80 | 230 | 5000 | ادامه پروژه |  | * |  |  |
| 21 | چهارمحال و بختياري | شهرك صنعتي بروجن | 80 | 146 | 3267 | ادامه پروژه |  |  | * |  |

| رديف | استان | نام پروژه | درصد پيشرفت فيزيكي | تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي | تعداد شاغلين واقعي شهرك صنعتي | پيشنهاد مديركل استان در خصوص ادامه يا توقف پروژه | وضعيت فعلي پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | در حال بهره برداري | در حال تجهيز | در حال ساخت | غير فعال |
| 22 | گلستان | شهرك صنعتي علي آباد | 100 | 36 | 608 | ادامه پروژه |  | * |  |  |
| 23 | گلستان | شهرك صنعتي آق قلا | 39 | 138 | 2613 | ادامه پروژه |  |  | * |  |
| 24 | خراسان شمالي | مركز صنايع غذايي شهرك صنعتي | 100 | 7 | 36 | به عنوان مرکز سنجش | * |  |  |  |
| 25 | كرج | شهرك صنعتي اشتهارد | 39 | 645 | 19300 | با وجودمركز آموزش فني و حرفه اي اشتهارد تاسيس مركز ارتقاء مهارت و تجهيز آن تا 5 سال آينده منطقي نبوده و باعث اتلاف سرمايه ها خواهد شد. |  |  |  | * |
| 26 | كرج | شهرك صنعتي نظرآباد | 32 | 154 | 3850 | با وجودمركز آموزش فني و حرفه اي اشتهارد تاسيس مركز ارتقاء مهارت و تجهيز آن تا 5 سال آينده منطقي نبوده و باعث اتلاف سرمايه ها خواهد شد. |  |  |  | * |
| 27 | فارس | شهرك صنعتي بزرگ شيراز | 100 | 264 | 3525 | - | * |  |  |  |
| 28 | فارس | آب باريك | 0 | - | - | - |  |  |  | * |
| 29 | يزد | شهرك صنعتي يزد | 51 | 374 | 20750 | ادامه پروژه |  |  | * |  |
| 30 | يزد | شهرك صنعتي جهان آبادميبد | 7 | - | - | توقف پروژه |  |  | * |  |

| رديف | استان | نام پروژه | درصد پيشرفت فيزيكي | تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي | تعداد شاغلين واقعي شهرك صنعتي | پيشنهاد مديركل استان در خصوص ادامه يا توقف پروژه | وضعيت فعلي پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | در حال بهره برداري | در حال تجهيز | در حال ساخت | غير فعال |
| 31 | لرستان | شهرك صنعتي شماره 2 خرم آباد | 100 | - | - | مركز ارتقاء مهارت شهرك صنعتي بهمن ماه سال 1388 افتتاح و مورد بررسي قرار گرفته است. | * |  |  |  |
| 32 | اصفهان | شهرك صنعتي دهق | 30 | - | - | - |  |  | * |  |
| 33 | اصفهان | شهرك صنعتي سه راهي مباركه | 30 | - | - | - |  |  | * |  |
| 34 | اصفهان | شهرك صنعتي اميركبير كاشان | 30 | - | - | - |  |  | * |  |
| 35 | اصفهان | شهرك صنعتي رازي | 30 | - | - | - |  |  | * |  |
| 36 | اصفهان | شهرك صنعتي جي | 30 | - | - | - |  |  | * |  |
| 37 | اصفهان | شهرك صنعتي سجزي | 100 | - | - | - | * |  |  |  |
| 38 | اصفهان | شهرك صنعتي مورچه خورت | 100 | 385 | 14700 | ادامه پروژه | * |  |  |  |
| 39 | اصفهان | شهرك صنعتي اشترجان | 100 | 212 | 9100 | ادامه پروژه | * |  |  |  |

| رديف | استان | نام پروژه | درصد پيشرفت فيزيكي | تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي | تعداد شاغلين واقعي شهرك صنعتي | پيشنهاد مديركل استان در خصوص ادامه يا توقف پروژه | وضعيت فعلي پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | در حال بهره برداري | در حال تجهيز | در حال ساخت | غير فعال |
| 40 | اصفهان | شهرك صنعتي اسفيد واجان | 100 | 208 | 2250 | ادامه پروژه | * |  |  |  |
| 41 | سمنان | شهرك صنعتي سمنان | 100 | 253 | 1118 | باتوجه به هماهنگي به عمل آمده با شركت شهركهاي صنعتي و نزديكي به بخش صنعت مقرر گرديد تاكليه آموزش صنايع مركز برادران سمنان در اين مركز انجام شود و در صورت نياز قراردادهاي ماده 17 با ساير دستگاه ها به ويژه آموزش و پرورش صورت پذيرد | * |  |  |  |
| 42 | سمنان | شهرك صنعتي ايوانكي | 100 | 121 | 2476 | با هماهنگي هاي به عمل آمده مقرر گرديد تا قسمت عمده تعهدات صنايع گرمسار كه مربوط به شهرك صنعتي است در آنجا صورت پذيرد و قرارداد ماده 17 آموزش و پرورش نيز در حال اجرا است | * |  |  |  |
| 43 | سمنان | شهرك صنعتي شاهرود | 100 | 40 | 876 | در هفته ملي مهارت دوم مرداد افتتاح مي شود و مقرر شده تا آموزش صنايع و قرارداد خارج از ماده 17 انجام شود. | * |  |  |  |
| 44 | سمنان | شهرك صنعتي دامغان | 100 | 35 | 671 | پروژه در حال تجهيز مي باشد و در هفته دولت به بهره برداري مي رسدو پيش بيني شده تا تعهدات صنايع و قراردادها در اين مركز انجام شود. |  | * |  |  |
| 45 | خوزستان | شهرك صنعتي شماره 2 | 46 | 242 | 5338 | در صورت تامين اعتبار پروژه تكميل و سپس با طي مراحل قانوني به هيات امنا شهركها براي تاسيس آموزشگاه يا مركز واگذار گردد. |  |  |  | * |
| 46 | خوزستان | شهرك صنعتي آبادان | 70 | 74 | 2100 | در صورت تامين اعتبار پروژه تكميل و سپس با طي مراحل قانوني به هيات امنا شهركها براي تاسيس آموزشگاه يا مركز واگذار گردد. |  |  | * |  |

| رديف | استان | نام پروژه | درصد پيشرفت فيزيكي | تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي | تعداد شاغلين واقعي شهرك صنعتي | پيشنهاد مديركل استان در خصوص ادامه يا توقف پروژه | وضعيت فعلي پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | در حال بهره برداري | در حال تجهيز | در حال ساخت | غير فعال |
| 47 | زنجان | شهرك صنعتي زنجان | 100 | 209 | 4778 | اجراي طبقه دوم در داخل سوله براي افزايش تعداد كارگاه ها و رفع مشكل سروصدا- اجرتي سقف كاذب براي جلوگيري از اتلاف حرارت | * |  |  |  |
| 48 | بوشهر | شهرك صنعتي دشتستان | 100 | 30 | 200 | به مركز تخصصي كشاورزي تبديل شد | * |  |  |  |
| 49 | بوشهر | شهرك صنعتي بوشهر | 100 | 15 | 100 | پيشنهاد گرديده تفاهمنامه اي با پارك علم و فناوري منعقد و مركز تخصصي نفت و گاز و پتروشيمي ايجاد گردد | * |  |  |  |
| 50 | مركزي | شهرك صنعتي خيرآباد | 5/46 | - | - | توقف پروژه |  |  |  | * |
| 51 | مركزي | شهرك صنعتي ايبك آباد | 5/46 | - | - | توقف پروژه |  |  |  | * |
| 52 | مركزي | شهرك صنعتي دليجان | 5/46 | - | - | توقف پروژه |  |  |  | * |
| 53 | كهكيلويه و بوير احمد | - | - | - | - | - |  |  |  | * |

| رديف | استان | نام پروژه | درصد پيشرفت فيزيكي | تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي | تعداد شاغلين واقعي شهرك صنعتي | پيشنهاد مديركل استان در خصوص ادامه يا توقف پروژه | وضعيت فعلي پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | در حال بهره برداري | در حال تجهيز | در حال ساخت | غير فعال |
| 54 | گيلان | شهرك صنعتي رشت | 100 | 270 | 16069 | - | * |  |  |  |
| 55 | گيلان | شهرك صنعتي انزلي | 100 | 70 | 2800 | - | * |  |  |  |
| 56 | كرمان | شهرك صنعتي شماره 1 | 100 | - | - | - |  | * |  |  |
| 57 | كرمان | شهرك صنعتي سيرجان | 85 | - | - | - |  | * |  |  |
| 58 | كرمان | شهرك صنعتي شماره 2 | 100 | - | - | - |  | * |  |  |
| 59 | كرمان | شهرك صنعتي رفسنجان | 95 | - | - | - |  | * |  |  |
| 60 | قم | سلفچگان | - | - | - | - |  |  |  | * |
| 61 | قم | محمودآباد | - | - | - | - |  |  |  | * |

| رديف | استان | نام پروژه | درصد پيشرفت فيزيكي | تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي | تعداد شاغلين واقعي شهرك صنعتي | پيشنهاد مديركل استان در خصوص ادامه يا توقف پروژه | وضعيت فعلي پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | در حال بهره برداري | در حال تجهيز | در حال ساخت | غير فعال |
| 62 | خراسان رضوي | شهرك صنعتي طوس | 34 | 530 | 30000 | ادامه پروژه |  |  | * |  |
| 63 | خراسان رضوي | شهرك صنعتي كلات | 30 | 236 | 4200 | ادامه پروژه |  |  | * |  |
| 64 | خراسان رضوي | شهرك صنعتي فريمان | 20 | 88 | 3500 | ادامه پروژه |  |  | * |  |
| 65 | خراسان رضوي | شهرك صنعتي چناران | 45 |  | 1500 | ادامه پروژه |  |  | * |  |
| 66 | خراسان رضوي | شهرك صنعتي نيشابور | 34 | 144 | 3100 | ادامه پروژه |  |  | * |  |
| 67 | كرمانشاه | فرامان | 100 | 158 | - | پروژه در حال راه اندازي مي باشد و تاثير به سزايي در بحث آموزش در صنايع خواهد داشت. | * |  |  |  |
| 68 | هرمزگان | مركز هرمزگان | 100 | 54 | 810 | - | * |  |  |  |
| رديف | استان | نام پروژه | درصد پيشرفت فيزيكي | تعداد واحدهاي فعال مستقر در شهرك صنعتي | تعداد شاغلين واقعي شهرك صنعتي | پيشنهاد مديركل استان در خصوص ادامه يا توقف پروژه | وضعيت فعلي پروژه |
|  |  |  |  |  |  |  | در حال بهره برداري | در حال تجهيز | در حال ساخت | غير فعال |
| 69 | اردبيل | شهرك صنعتي شماره 2 اردبيل | 86 | - | - | - |  | * |  |  |
| 70 | همدان | شهرك صنعتي بوعلي | 90 | 152 | 2716 | با توجه به حجم واحدهاي تحت پوشش و نزديكي به مركز استان پيش بيني شده است از اين مركز براي آموزش شاغلين صنايع و نيز كارجويان رشته مكانيك صنايع استفاده شود. |  | * |  |  |
| 71 | همدان | شهرك صنعتي شوشاب ملاير | 85 | 22 | 381 | بدليل تعداد كم واحدهاي تحت پوشش اين مركز توجيه مناسبي براي راه اندازي ندارد. |  | * |  |  |
| 72 | ايلام | شهرك صنعتي | 100 | 50 | 2075 | با توجه به استقبال كارگران و مديران واحدهاي شهرك صنعتي ادامه فعاليت مد نظر مي باشد. | * |  |  |  |
| جمع کل | 7003 | 203477 | - | 24 | 12 | 17 | 19 |